Reporte del Desarrollo de Software

2do Sprint

DevSoftAll

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente

Versión 1.0

**Reporte del estado del software actual:**

El equipo de desarrollo ha culminado con éxito el desarrollo del segundo sprint, donde pudimos completar el funcionamiento del inicio de sesión (login) y dar las bases para el trabajo del tercer y último sprint.

Como se dijo en los reportes anteriores, este trabajo se está realizando en el lenguaje de Java junto con la base de dato MySQL.

**Descripción actual del proyecto de software:**

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Se logró crear y personalizar parte de la primera pantalla de inicio del programa, como se puede apreciar, esto se hizo en base a lo establecido según el documento de Guía de Estilos, donde se estableció el uso de color, imágenes e interfaz del programa.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Por otro lado, también se creó la pantalla de registro, pero esta vez no se pudo colocar la personalización adecuada, esta se implementará en el tercer sprint.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

También se implementó 2 clases para la relación con la base de datos MySQL, el cual por el momento no almacena datos, debido a un error en la clase “Metodos\_sql”. Este problema se viene solucionando pero por el momento no logramos arreglarlo.