Reporte del Primer Sprint

DevSoftAll

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Reporte del primer Sprint**

Durante este primer sprint se lograron subir, corregir y aprobar distintos archivos, como el MS\_CP.xlsx (Cronograma del Proyecto), MS\_PP.docx (Proyect Charter), MS\_LHU (Listas de Historias de Usuario), entre otros.

**CORRECIONES:**

Por otro lado, algunos documentos que se lograron subir al repositorio tuvieron algunos errores, es por esto que los siguientes documentos tuvieron correcciones, por ejemplo:

1. **Documento de Especificación de Requisitos de Software:**

Tabla

Descripción generada automáticamente

Durante las revisiones realizadas, se detectó que los requerimientos funcionales como los no funcionales no estaban bien especificados ni definidos, es por ello por lo que el día 16/06/2022 se realizaron los cambios adecuados para una mejor comprensión y especificación de requisitos para un buen desarrollo de software

.

1. **Documento de Guía de Estilos:**

**Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente**

Este documento se le corrigió el código de colores establecidos con anterioridad.

1. **Documento de Especificación de UI:**

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Aquí se establecieron nuevas funciones, y se corrigieron errores ortográficos encontrados en el documento.

**DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO**

Para este primer sprint, al inicio del proyecto se manejaban 2 herramientas: Documentos de Google y el repositorio de GitHub, esto provocó que no se tuviera un control de versiones, además de un control de participación en los trabajos. Es por ello que, a partir de la primera semana de junio, todos los integrantes comenzaron a usar la herramienta GitHub Desktop, con el cual se pudo manejar los documentos de manera remota, además del mejor conocimiento y manejo de esta herramienta por parte de todos los integrantes del proyecto.

A continuación, se muestra las distintas gráficas proporcionadas por GitHub.

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Gráfica general de los distintos commits realizados por las ramas de los integrantes.

Gráfico, Gráfico de superficie

Descripción generada automáticamente

Cantidad de documentos agregados y eliminados por semana.

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

Número de commits realizados por los integrantes.

**PRÓXIMOS AVANCES EN EL SEGUNDO SPRINT:**

Para este segundo sprint, al manejar mejor la herramienta del GitHub, se podrá trabajar mejor de manera remota, respetando las fechas de entrega y corrigiendo los errores encontrados en los documentos antes de subirlos a la rama principal.